

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**162900, Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д.68**

тел. (81746) 2-22-03, факс (81746) \_\_\_\_\_\_, e-mail: revkom@vytegra-adm.ru

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия в Администрации сельского поселения Алмозерское**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка законности и результативности использования сельским поселением Алмозерское средств, выделенных из дорожного фонда Вытегорского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов за 2021 год».

**Основание проведения контрольного мероприятия:** подпункт 2.1 пункта 1 раздела II плана работы Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района на 2022 год, распоряжение № 1 от 10.01.2022 года, во исполнение запроса депутата Представительного Собрания Вытегорского муниципального района

**Цель контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств.

**Объекты контрольного мероприятия:** Администрация сельского поселения Алмозерское.

**Проверяемый период времени:** 2021 год.

**Сроки проведения** **контрольного мероприятия:** с 17.01.2022 г. по 14.02.2022 г.

**Исполнители** **контрольного мероприятия:** О.Е. Нестерова - аудитор Ревизионной комиссии ВМР.

**Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц, проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение аудитора по ним**: Акт проверки от 14.02.2022 г. № 1, подписанный Главой сельского поселения Алмозерское, Главным бухгалтером централизованной бухгалтерии МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе».

 **Результаты контрольного мероприятия**

 Проверка законности и результативности использования сельским поселением Алмозерское средств, выделенных из дорожного фонда Вытегорского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов за 2021 год, показала:

 - Администрация поселения исполняла осуществление части полномочий по дорожной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131- ФЗ, Устава сельского поселения Алмозерское, решениями Представительного Собрания Вытегорского муниципального района и Совета сельского поселения Алмозерское, Соглашением об осуществлении части полномочий по дорожной деятельности;

 - исполнение части полномочий по дорожной деятельности осуществлялось за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из дорожного фонда Вытегорского муниципального района;

 - средства иного межбюджетного трансферта составили муниципальный дорожный фонд сельского поселения Алмозерское на 2021 год, создание которого не требовалось поскольку сельское поселение Алмозерское, только исполняет переданные полномочия по дорожной деятельности;

 - межбюджетные трансферты в доходной части бюджета поселения и бюджетные ассигнования в расходной части бюджета поселения распределены в соответствии с бюджетной классификацией;

 - исполнение части полномочий по дорожной деятельности осуществлялось в рамках Основного мероприятия «Мероприятия в сфере дорожного хозяйства» муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Алмозерское на 2021-2025 годы»;

 - иные межбюджетные трансферты поступили в бюджет поселения в полном объеме, то есть в объеме 506,0 тыс. рублей;

 - в результате того, что Соглашение об осуществлении части полномочий по дорожной деятельности заключено позднее, чем Администрация поселения приступила к реализации части полномочий по дорожной деятельности, выполненные работы на общую сумму 18,7 тыс. рублей были оплачены за счет собственных средств бюджета поселения с дальнейшим восстановлением за счет средств поступившего иного межбюджетного трансферта;

 - средства иного межбюджетного трансферта Администрацией поселения в 2021 году использованы в полном объеме и в соответствии с переданными полномочиями;

 - договоры на выполнение работ по текущему содержанию дорог заключены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

 - договоры заключены с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 – ФЗ;

 - предмет договоров соответствует предмету Соглашения и решений на передачу и прием части полномочий по дорожной деятельности;

 - выявлен факт нарушения Федерального закона 44-ФЗ в части совершения закупки ранее заключения договора;

 - при заключении договоров не учитывалась в полной мере длительность и непрерывность цикла работ;

 - договоры исполнены полностью;

 - проверкой исполнения договоров установлено: работы подрядчиками выполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ, оплата выполненных и принятых работ Администрацией поселения производилась в полном объеме, своевременно, за исключением работ на сумму 3,9 тыс. рублей по Договору № 14 от 01.03.2021 г. с АО « » по акту выполненных работ от 30.04.2021 г. Срок нарушения оплаты работ составил 27 дней.

 - фактов нецелевого использования Администрацией поселения бюджетных средств, выделенных из дорожного фонда Вытегорского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алмозерское за 2021 год, не установлено.

 **ВЫВОДЫ**

 Расходы на закупки, произведенные Администрацией сельского поселения Анненское по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» являются целесообразными, обоснованными, своевременными и результативными.

 Нарушений норм Бюджетного кодекса Российской Федерации при осуществлении муниципальных закупок, не установлено.

 Нарушений норм Федерального закона – 44 ФЗ при заключении и исполнении контрактов не установлено.

**Общая сумма проверенных средств** – 506,0 тыс. рублей.

**Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения:**

Администрация сельского поселения Алмозерское

В связи с выявленными фактами нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, ответственным за осуществление закупок.

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, правовом регулировании проверяемой сферы.**

 Администрация Вытегорского муниципального района

1. В целях исключения фактов несвоевременного заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения подготовить и направить на рассмотрение ближайшей сессии Представительного Собрания проект решения о внесении следующих изменений в Порядок заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденный решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 28.11.2016 № 364:

- пункт 5 Порядка дополнить положением о закреплении сроков составления и направления соглашения в орган местного самоуправления поселения;

- в пункте 5 слова «5. После поступления вступившего в силу решения представительного органа местного самоуправления поселения» заменить словами «5. После вступления в силу решения представительного органа местного самоуправления поселения».

 2. В целях исключения фактов несвоевременного перечисления иного межбюджетного трансферта Управлением ЖКХ Вытегорского муниципального района Администрации сельского поселения Алмозерское на исполнение части полномочий по дорожной деятельности, внести изменения в раздел 3 «Финансовое обеспечение Полномочий» Соглашения об осуществлении части полномочий по дорожной деятельности на 2022 год в части порядка перечисления иного межбюджетного трансферта, а именно: закрепить факт регистрации документов, предоставляемых Администрацией поселения в Управление ЖКХ для получения иного межбюджетного трансферта.

 3. В целях исключения разночтений между соглашением и контрактами в части документов подтверждающих выполнение работ и предоставляемых органами местного самоуправления сельских поселений в Управление ЖКХ для перечисления иного межбюджетного трансферта внести в соглашения об осуществлении части полномочий по дорожной деятельности на 2022 год, заключенные с поселениями, изменения в перечень документов, подтверждающих расходы, а именно: дополнить перечень актами о приемке выполненных работ (составленные в произвольной форме).

 Администрация сельского поселения Алмозерское

1. В целях исключения рисков применения штрафных санкций за нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исключить нарушение норм:

 - подпункта 3 части 1 статьи 3 – в части соблюдения требования заключения контрактов до осуществления закупки;

 - статей 34 и 94 – в части соблюдения сроков оплаты по муниципальным контрактам.

**Другие предложения:**

Материалы проверки направить в прокуратуру Вытегорского района для правовой оценки действий должностных лиц.

**Предлагаемые представления и/или предписания:**

представление на имя Главы сельского поселения, информационное письмо Руководителю Администрации ВМР

Председатель

Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В.Зелинская/