ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 22.04.2021 № 403

**Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

**(далее также - программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Вытегорского муниципального района |
| Цели программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Вытегорского муниципального района (далее также - район) комфортным жильем;  2. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 5548,5 кв.м. и переселение 233 человек, из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу.  3. Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры района,  сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  4. Создание условий для обеспечения жителей района коммунальными ресурсами.  5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории района. |
| Срок реализации программы | 2021-2025 годы |
| Задачи программы | Задачи:  1. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан установленным федеральным и/или областным законодательством и формирование конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов.  2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном законом порядке.  3. Обеспечение функционирования,  сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение транспортного обслуживания населения.  4. Обеспечение жителей района электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением.  5. Обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий и обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы».  2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы».  3. «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».  4. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».  5. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства». |
| Программно-целевые инструменты программы | Постановление Правительства Вологодской области от 23 декабря 2013 года №1354 «Об утверждении Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области» (с последующими изменениями)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями)  Постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» (с последующими изменениями). |
| Целевые показатели программы | 1. Количество жителей района, улучшивших жилищные условия в соответствии с действующим законодательством, а также за счет проведенного капитального ремонта и снижения уровня физического износа жилых домов.  2. Общая площадь аварийного жилищного фонда.  3. Доля протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения.  4. Доля жителей района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.  5. Доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего числа мероприятий, запланированных в программе и в других муниципальных программах района, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ. |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 697 850,0тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 – 150 487,0 тыс. руб.;  2022 – 210 580,6 тыс. руб.;  2023 – 196 565,5 тыс. руб.;  2024 – 140 216,9 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Увеличение количества жителей района, улучшивших жилищные условия в соответствии с действующим законодательством, а также за счет проведенного капитального ремонта и снижения уровня физического износа жилых домов до 763 чел.  2. Сокращение общей площади аварийного жилищного фонда на 5548,5 м.кв.  3. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения с 82,1% до 76,8%.  4. Сохранение доли жителей района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, от общего числа жителей района, на уровне 60%.  5. Выполнение мероприятий, запланированных в программе и в других муниципальных программах района, ответственных за реализацию которых является Управление ЖКХ, на 100% ежегодно. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 1 | Цель:  Повышение уровня обеспеченности населения района комфортным жильем.  Задача:  1. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категориям граждан в соответствии с федеральным и/или областным законодательством.  2. Создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов, проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | 1. Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством;  2. Доля площади муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы 1, – 29 216,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021 – 9 068,4тыс. руб.;  2022 – 6 748,3 тыс. руб.;  2023 – 6 700,0 тыс. руб.;  2024 – 6 700,0 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий 5 молодым семьям.  Доля площади муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилищного фонда составит 100%. |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление ЖКХ |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Цель: Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 5548,5 кв.м. и переселение 233 человек, из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу.  Задачи:  1. Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.  2. Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» (с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | 1. Количество ликвидированных аварийных жилых домов расселяемого аварийного жилищного фонда.  2. Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда.  3. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 272 513,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 г. – 27 727,3 тыс. руб.;  2022 г. – 71 509,5 тыс. руб.;  2023 г. – 112 510,0 тыс. руб.;  2024 г. – 60 766,2 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Ликвидировать 21 аварийный многоквартирный жилой дом.  2. Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит 5548,5 кв.м.  3. Переселение 233 человек из аварийного жилищного фонда. |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 3 | Цель:  - создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры района, сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Задачи:  1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  2. Обеспечение транспортного обслуживания населения.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  2) доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, %;  3) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, %;  4) количество внутрирайонных автобусных маршрутов, шт.  5) количество ДТП, шт. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 3 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 3, – 310 684,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 85 072,2 тыс. рублей;  2022 год - 112 338,9 тыс. рублей;  2023 год - 58 601,7тыс. рублей;  2024 год - 54 671,9тыс. рублей;  2025 год - 0,0тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | За период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:  - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 64,0% в 2020 г. до 58,0% в 2025 году;  - снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, со 82,94 % в 2021 году до 76,5% в 2025 году;  - сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района на уровне 12,1 %;  - Сохранение количества внутрирайонных автобусных маршрутов в **7** ед.  - Уменьшение количества ДТП с 35 шт. в 2020 году до 30 в 2025 году |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление ЖКХ |
| Цель и задача подпрограммы 4 | Цель:  - создание условий для обеспечения жителей района коммунальными ресурсами  Задача:  - организация обеспечения жителей района 1) электроснабжением;  2) теплоснабжением;  3) водоснабжением и водоотведением. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | - доля жителей района, обеспеченных электроснабжением, %;  - доля жителей района, обеспеченных теплоснабжением, %;  - доля жителей района обеспеченных водоснабжением и водоотведением, %. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 4 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 67 783,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год - 24 321,8 тыс. рублей;  2022 год - 15 532,3 тыс. рублей;  2023 год - 14 302,2 тыс. рублей;  2024 год - 13 627,2 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | За период реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:  - сохранение доли жителей района, обеспеченных электроснабжением, от общего числа жителей района, на уровне 100%;  - сохранение доли жителей района, обеспеченных теплоснабжением, от общего числа жителей района, на уровне 33%;  - сохранение доли жителей района, обеспеченных водоснабжением и водоотведением, от общего числа жителей района, на уровне 47%. |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 5 | Цель:  - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории района  Задачи:  - обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий;  - обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 5 | - доля выполненных мероприятий плана реализации программы, %;  - доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района, %;  - количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 5 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5, составляет 17 652,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год - 4 297,3 тыс. рублей;  2022 год - 4 451,6 тыс. рублей;  2023 год - 4 451,6 тыс. рублей;  2024 год - 4 451,6 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | За период реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих результатов:  - выполнение мероприятий плана реализации программы на 100% ежегодно;  - выполнение мероприятий по другим муниципальным программам района на 100% ежегодно;  - выполнение 8 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры. |