ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 28.02.2018 № 218

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

**(далее также – программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи программы | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Вытегорского муниципального района.  Задачи программы:  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Вытегра» (далее – дворовые территории)  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (общественных пространств) сельского поселения Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее – сельское поселение Анненское), сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее – сельское поселение Девятинское), сельского поселения Оштинское Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее – сельское поселение Оштинское) и муниципального образования «Город Вытегра» (далее также – МО «Город Вытегра»)».  3. Восстановление исторического облика набережной р. Вытегра.  4. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  5. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённая постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 (с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2018-2024 годы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Вытегра», ед.;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;  охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра»), %;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  количество благоустроенных общественных территорий (общественных пространств), ед.;  доля благоустроенных общественных территорий (общественных пространств) от общего количества общественных территорий, %;  количество проектов благоустройства общественных территорий (общественных пространств), выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, ед.;  количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.;  количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ед.;  количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, ед. |
| Объем финансового обеспечения  программы | Объем финансового обеспечения программы в 2018-2024 годах составляет 29 349,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 3 079,7 тыс. рублей;  2019 год – 4 477,8 тыс. рублей;  2020 год – 4 543,8 тыс. рублей;  2021 год – 4 091,1 тыс. рублей;  2022 год – 4 736,0 тыс. рублей;  2023 год – 6 957,0 тыс. рублей;  2024 год – 1 464,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период действия программы с 2018 года по 2024 год планируется достижение следующих результатов:  увеличить количество благоустроенных дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 13 единиц;  увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 4,5 %;  увеличить охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра») в 2024 году по отношению к 2017 году до 16,3 %;  увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 25 %;  увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 16,6%;  увеличить количество благоустроенных общественных территорий (общественных пространств) в 2024 году по отношению к 2017 году на 25 единиц;  увеличить долю благоустроенных общественных территорий (общественных пространств) от общего количества общественных территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 100%;  увеличить количество проектов благоустройства общественных территорий (общественных пространств), выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в 2024 году по отношению к 2017 году на 25 единиц;  обеспечить реализацию одного проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;  увеличить количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 2024 году по отношению к 2017 году на 4 единицы;  увеличить количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 2024 году по отношению к 2017 году на 3 единицы» |