ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 22.04.2021 г. № 403

**Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

**(далее также - программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Вытегорского муниципального района  Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района |
| Цели программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Вытегорского муниципального района (далее также - район) комфортным жильем;  2. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 5547,2 кв.м. и переселение 267 человек, из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу.  3. Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры района,  сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  4. Создание условий для обеспечения жителей района коммунальными ресурсами.  5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории района. |
| Срок реализации программы | 2021-2025 годы |
| Задачи программы | Задачи:  1. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан установленным федеральным и/или областным законодательством и формирование конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов.  2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном законом порядке.  3. Обеспечение функционирования,  сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение транспортного обслуживания населения.  4. Обеспечение жителей района электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением.  5. Обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий и обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы».  2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы».  3. «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».  4. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».  5. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства». |
| Программно-целевые инструменты программы | Постановление Правительства Вологодской области от 23 декабря 2013 года №1354 «Об утверждении Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области» (с последующими изменениями)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями)  Постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» (с последующими изменениями). |
| Целевые показатели программы | 1. Количество жителей района, улучшивших жилищные условия в соответствии с действующим законодательством, а также за счет проведенного капитального ремонта и снижения уровня физического износа жилых домов, ед.  2. Общая площадь аварийного жилищного фонда, м2.  3. Доля протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения, %.  4. Доля жителей района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, %.  5. Доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего числа мероприятий, запланированных в программе и в других муниципальных программах района, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ, %. |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 1 103 470,2тыс. рублей, в том числе по годам:  2021г. – 143 695,1 тыс. рублей;  2022г. – 281 014,0 тыс. рублей;  2023г. – 401 047,5 тыс. рублей;  2024г. – 185 987,6 тыс. рублей;  2025г. – 91 726,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Увеличение количества жителей района, улучшивших жилищные условия в соответствии с действующим законодательством, а также за счет проведенного капитального ремонта и снижения уровня физического износа жилых домов до 728 чел.  2. Сокращение общей площади аварийного жилищного фонда на 5547,2 м.кв.  3. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения с 82,1% до 76,8%.  4. Сохранение доли жителей района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, от общего числа жителей района, на уровне 60%.  5. Выполнение мероприятий, запланированных в программе и в других муниципальных программах района, ответственных за реализацию которых является Управление ЖКХ, на 100% ежегодно. |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 1 | Цель:  Повышение уровня обеспеченности населения района комфортным жильем.  Задача:  1. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категориям граждан в соответствии с федеральным и/или областным законодательством.  2. Создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов, проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | 1. Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством;  2. Количество инвалидов и семей инвалидов, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством;  3. Доля площади муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы 1, – 55 978,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021г. – 9 132,9 тыс. рублей;  2022г. – 9 337,0 тыс. рублей;  2023г. – 12 109,0 тыс. рублей;  2024г. – 12 700,0 тыс. рублей;  2025г. – 12 700,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий 5 молодым семьям.  2. Предоставление государственной поддержки инвалидов и семей инвалидов на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством.  3. Доля площади муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилищного фонда составит 100%. |

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление ЖКХ |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Цель: Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 5547,2 кв.м. и переселение 267 человек, из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу.  Задачи:  1. Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.  2. Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» (с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | 1. Количество ликвидированных аварийных жилых домов расселяемого аварийного жилищного фонда, ед.  2. Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, м2.  3. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 545 767,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021г. – 26 709,8 тыс. рублей;  2022г. – 123 054,1 тыс. рублей;  2023г. – 303 171,2 тыс. рублей;  2024г. – 89 832,6 тыс. рублей;  2025г. – 3 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Ликвидировать 21 аварийный многоквартирный жилой дом.  2. Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит 5547,2 кв.м.  3. Переселение 267 человек из аварийного жилищного фонда. |

**Подпрограмма**

**«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 3 | Цель:  - создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры района, сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Задачи:  1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  2. Обеспечение транспортного обслуживания населения.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  2) доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, %;  3) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, %;  4) количество внутрирайонных автобусных маршрутов, шт.  5) количество ДТП, шт. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 3, – 380 948,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021г. - 79 337,0 тыс. рублей;  2022г. - 127 265,9 тыс. рублей;  2023г. – 57 600,8тыс. рублей;  2024г. – 59 291,8тыс. рублей;  2025г. – 57 452,5тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | За период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:  - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 64,0% в 2020 г. до 58,0% в 2025 году;  - снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, со 82,94 % в 2021 году до 76,5% в 2025 году;  - сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района на уровне 12,1 %;  - Сохранение количества внутрирайонных автобусных маршрутов в **7** ед.  - Уменьшение количества ДТП с 35 шт. в 2020 году до 30 в 2025 году |

**Подпрограмма**

**«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление ЖКХ |
| Участник подпрограммы 4 | МБУ ВМР «ХПУ» |
| Цель и задача подпрограммы 4 | Цель:  - создание условий для обеспечения жителей района коммунальными ресурсами  Задача:  - организация обеспечения жителей района 1) электроснабжением;  2) теплоснабжением;  3) водоснабжением и водоотведением. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | - доля жителей района, обеспеченных электроснабжением, %;  - доля жителей района, обеспеченных теплоснабжением, %;  - доля жителей района обеспеченных водоснабжением и водоотведением, %. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 96 526,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021г. - 24 113,3 тыс. рублей;  2022г. - 16 620,9 тыс. рублей;  2023г. – 22 746,7 тыс. рублей;  2024г. – 19 223,0 тыс. рублей;  2025г. - 13 823,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | За период реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:  - сохранение доли жителей района, обеспеченных электроснабжением, от общего числа жителей района, на уровне 100%;  - сохранение доли жителей района, обеспеченных теплоснабжением, от общего числа жителей района, на уровне 33%;  - сохранение доли жителей района, обеспеченных водоснабжением и водоотведением, от общего числа жителей района, на уровне 47%. |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 5 | Цель:  - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории района  Задачи:  - обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий;  - обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 5 | - доля выполненных мероприятий плана реализации программы, %;  - доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района, %;  - количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 5 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5, составляет 24 248,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2021г. - 4 402,1 тыс. рублей;  2022г. - 4 736,1 тыс. рублей;  2023г. – 5 419,8 тыс. рублей;  2024г. – 4 940,2 тыс. рублей;  2025г. – 4 750,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | За период реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих результатов:  - выполнение мероприятий плана реализации программы на 100% ежегодно;  - выполнение мероприятий по другим муниципальным программам района на 100% ежегодно;  - выполнение 8 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры. |