АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
                                             № 

                                г. Вытегра            

Об утверждении краткосрочного плана 

реализации Областной программы 

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Вытегорского муниципального округа на

 2025-2027 годы
 В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 «О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской федерации в части обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановления от 23 июня 2026 года №681 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 6 мая 2024 года №552», руководствуясь Уставом Вытегорского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вытегорского муниципального округа на 2025-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 29 декабря 2026 года №1847 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вытегорского района на 2025-2027 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Сборник муниципальных актов «http://www.сборникмуниципальныхактов.рф).
ВРИП Главы Вытегорского

муниципального округа                                                                    И.А. Быков
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2025 год

1 Вытегорский округ,  г. Вытегра, ул. Луначарского, д. 7 1970 кирпич скатная 5 4076,5 1 993,1 2 083,4 17 2442916,82 0,0 0,0 0,0 2 422 916,8 594,4 - 31.12.2025

2 Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Никитина, д.54 1988 2 480,4 8,0 14 4100069,87 0,0 2 050 034,9 2 050 034,9 0,0 8 534,7 - 31.12.2025

3

Вытегорский округ,  п. Белоусово, ул. Строительная, д. 

12

1983 кирпич скатная 2 517,9 163,0 355,0 14 4733379,34 0,0 0,0 0,0 4 733 379,3 9 139,6 - 31.12.2025

4

Вытегорский округ, с. Александровское, ул. 

Центральная, д.3

1983 кирпич скатная 2 332,1 112,4 220,0 23 3482242,38 0,0 0,0 0,0 3482242,38 10 485,5 - 31.12.2025

5 Вытегорский р-н, г. Вытегра, Архангельский тр., д. 6  1982 кирпич скатная 3 1536,6 867,6 669,0 21 1557026,20 0,0 0,0 0,0 1 557 026,20 1 013,3 - 31.12.2025

1 Вытегорский округ, г. Вытегра, Советский пр., д. 72 1975 кирпич скатная 2 511,5 1,6 509,9 15 11322688,72 0,0 0,0 0,0 11 322 688,7 22 136,2 - 31.12.2026

2 Вытегорский округ, с. Мегра, ул. Центральная, д. 26 1983 кирпич скатная 4 1835,3 822,4 1 009,9 45 3652366,14 0,0 0,0 0,0 3 652366,14 1 993,3 - 31.12.2026

3

Вытегорский округ, г. Александровское, ул. 

Центральная, д.24 

1995

арбит

плиты

скатная 2 556,5 57,0 499,5 15 3991452,72 0,0 0,0 0,0 3 991 452,72 7 172,4 - 31.12.2026

1 Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Урицкого, д. 9 1989 кирпич скатная 2 489,5 207,1 282,4 17 6199356,80 0,0 0,0 0,0 6 199 356,80 12 664,7 12 664,7 31.12.2027

2 Вытегорский округ, п. Белоусово, ул. Строительная, д. 6 1965 кирпич скатная 2 332,1 112,4 219,7 12 7785278,10 0,0 0,0 0,0 7785278,10 23442,57 23442,57 31.12.2027

3 Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Комсомольская, д. 2а 1980 кирпич скатная 5 3958,1 1520,4 2 437,7 122 1817977,60 0,0 0,0 0,0 1 817 977,6 459,31 459,31 31.12.2027

4 Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Октябрьская, д.44 1987 кирпич скатная 2 359,9 31,0 329,0 25 975713,98 0,0 0,0 0,0 975 714,0 - 31.12.2027

УТВЕРЖДЕН                                                                                               

постановлением Администрации Вытегорского                                   
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																										УТВЕРЖДЕН                                                                                               постановлением Администрации Вытегорского                                   муниципального округа  от ___.___.2026 года №___

				Краткосрочный план реализации Областной программы  капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории Вытегорского муниципального округа на 2025-2027 годы"

		№ п/п		Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)		Год ввода в эксплуатацию		Материал стен		Тип кровли		Количество этажей		Общая площадь МКД, всего		Площадь помещений МКД						Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана		Стоимость капитального ремонта										Удельная стоимость капитального ремонта                   1 кв.м общей площади помещений МКД		Предельная стоимость капитального ремонта               1 кв.м общей площади помещений МКД		Плановая дата завершения работ

																площадь нежилых помещений многоквартирных домов		площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан		Количествожилых помещений в МКД				всего:		За счет средств ППК "Фонд развития территорий"		за счет средств бюджета Вологодской области		за счет средств местного бюджета		за счет средств собственников помещений МКД

														кв.м		кв.м		кв.м								руб.		руб.		руб.		руб.		руб./кв.м		руб./кв.м

		1		2		3		4		5		6		7		8		9				10		11		12		13		14		15		16		17		18

		2025 год

		1		Вытегорский округ,  г. Вытегра, ул. Луначарского, д. 7		1970		кирпич		скатная		5		4076,5		1,993.1		2,083.4				17		2442916,82		0.0		0.0		0.0		2,422,916.8		594.4		-		12/31/25

		2		Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Никитина, д.54		1988						2		480,4						8.0		14		4100069,87		0.0		2,050,034.9		2,050,034.9		0.0		8,534.7		-		12/31/25

		3		Вытегорский округ,  п. Белоусово, ул. Строительная, д. 12		1983		кирпич		скатная		2		517,9		163.0		355.0				14		4733379,34		0.0		0.0		0.0		4,733,379.3		9,139.6		-		12/31/25

		4		Вытегорский округ, с. Александровское, ул. Центральная, д.3		1983		кирпич		скатная		2		332,1		112.4		220.0				23		3482242,38		0.0		0.0		0.0		3482242.38		10,485.5		-		12/31/25

		5		Вытегорский р-н, г. Вытегра, Архангельский тр., д. 6		1982		кирпич		скатная		3		1536,6		867.6		669.0				21		1557026,20		0.0		0.0		0.0		1,557,026.20		1,013.3		-		12/31/25

		2026 год

		1		Вытегорский округ, г. Вытегра, Советский пр., д. 72		1975		кирпич		скатная		2		511,5		1.6		509.9				15		11322688,72		0.0		0.0		0.0		11,322,688.7		22,136.2		-		12/31/26

		2		Вытегорский округ, с. Мегра, ул. Центральная, д. 26		1983		кирпич		скатная		4		1835,3		822.4		1,009.9				45		3652366,14		0.0		0.0		0.0		3 652366,14		1,993.3		-		12/31/26

		3		Вытегорский округ, г. Александровское, ул. Центральная, д.24		1995		арбит
плиты		скатная		2		556,5		57.0		499.5				15		3991452,72		0.0		0.0		0.0		3,991,452.72		7,172.4		-		12/31/26

		2027 год

		1		Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Урицкого, д. 9		1989		кирпич		скатная		2		489,5		207.1		282.4				17		6199356.80		0.0		0.0		0.0		6,199,356.80		12,664.7		12,664.7		12/31/27

		2		Вытегорский округ, п. Белоусово, ул. Строительная, д. 6		1965		кирпич		скатная		2		332,1		112.4		219.7				12		7785278,10		0.0		0.0		0.0		7785278.10		23442.57		23442.57		12/31/27

		3		Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Комсомольская, д. 2а		1980		кирпич		скатная		5		3958,1		1520,4		2,437.7				122		1817977.60		0.0		0.0		0.0		1,817,977.6		459.31		459.31		12/31/27

		4		Вытегорский округ, г. Вытегра, ул. Октябрьская, д.44		1987		кирпич		скатная		2		359,9		31,0		329.0				25		975713,98		0.0		0.0		0.0		975,714.0				-		12/31/27
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